## Slide 1: Work Progress 2

## Slide 2
Chart: View Menu
| 42450 | 42451 | 42452 | 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458 | 42459 | 42460 | 42461 | 42462 | 42463 | 42464 | 42465 | 42466 | 42467 | 42468 | 42469 | 42470 | 42471 | 42472 | 42473 | 42474
21-03-16 22-03-16 23-03-16 24-03-16 25-03-16 26-03-16 27-03-16 28-03-16 29-03-16 30-03-16 31-03-16 01-04-16 02-04-16 03-04-16 04-04-16 05-04-16 06-04-16 07-04-16 08-04-16 09-04-16 10-04-16 11-04-16 12-04-16 13-04-16 14-04-16 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0

## Slide 3
Chart: Order Menu
| 42475 | 42476 | 42477 | 42478 | 42479 | 42480 | 42481 | 42482 | 42483 | 42484 | 42485 | 42486 | 42487 | 42488 | 42489 | 42490 | 42491 | 42492 | 42493 | 42494 | 42495 | 42496 | 42497 | 42498 | 42499
 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 4
Chart: View Bill
| 42499 | 42500 | 42501 | 42502 | 42503 | 42504 | 42505 | 42506 | 42507 | 42508 | 42509 | 42510 | 42511 | 42512
 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0

## Slide 5
Chart: Request Bill
| 42499 | 42500 | 42501 | 42502 | 42503 | 42504 | 42505 | 42506 | 42507 | 42508 | 42509 | 42510 | 42511 | 42512
 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0

## Slide 6
Chart: View Customer's Order By Table Number
| 42513 | 42514 | 42515 | 42516 | 42517 | 42518 | 42519 | 42520 | 42521 | 42522
 | 34 | 28 | 19 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0

## Slide 7
Chart: View Customer's Bill Request
| 42514 | 42515 | 42516 | 42517 | 42518 | 42519
 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0

## Slide 8
Chart: Manage Promo
| 42522 | 42523 | 42524 | 42525 | 42526
 | 19 | 11 | 8 | 4 | 0

## Slide 9: Sprint Review
Perkiraan waktu masih kurang rasional
Penentuan prioritas / urutan pengerjaan fitur sedikit melenceng dari apa yang sudah ditentukan
Proses development agak terhalang oleh karena kecenderungan untuk fokus pada UI

## Slide 10: Sprint Retrospective
Things to keep doing:
  Cara pembagian tugas
  Penentuan alur dari transaksi yang terjadi pada aplikasi website
  Things to stop doing:
    Terlalu terfokus pada UI
    Memaksakan penggunakan teknologi yang tidak begitu diperlukan
  Things to try:
    Meningkatkan keamanan website, dengan menerapkan metode enkripsi terhadap data-data yang sensitif, seperti ID Transaksi

## Slide 11: Manage Promo

## Slide 12: Add Promo

## Slide 13: View Detail Promo

## Slide 14: FrontEnd – Penggunaan Promo

## Slide 15: FrontEnd – Penggunaan Promo (1/2)

## Slide 16: FrontEnd – Penggunaan Promo (2/2)